Cahier des charges – Mastère 2 Chef de Projet IT

Projet : Gouvernance et intégration d’un portefeuille de projets stratégiques avec simulation d’outils SI et reporting exécutif

Client : Direction générale – Tech4Value

# 1. Contexte

Tech4Value, acteur majeur de la transformation numérique, gère un portefeuille croissant de projets stratégiques (innovation digitale, infrastructure, conformité réglementaire, RSE). Aujourd’hui, les pratiques restent hétérogènes entre équipes, et les outils de pilotage varient encore (Excel, Trello, Jira, Notion, SharePoint).

La direction souhaite renforcer la gouvernance SI et mettre en place un référentiel unique permettant d’intégrer les projets stratégiques aux autres briques SI de l’entreprise : ERP, CRM, outil de ticketing, portail RH, etc.

Le livrable attendu doit être à la fois opérationnel pour le PMO et stratégique pour la direction exécutive, avec une présentation finale sous forme de vidéo “Comité de Pilotage Exécutif” (20–30 minutes, sans questions/réponses).

# 2. Périmètre fonctionnel attendu

Obligatoire :

Cartographie détaillée des projets stratégiques à intégrer

Identification et analyse des interdépendances SI (CRM, ERP, RH, Ticketing, Data, etc.)

Construction d’un backlog priorisé multi-projets (incluant contraintes de ressources)

Élaboration d’un planning directeur multi-projets avec jalons critiques

Mise en place d’une matrice de gouvernance : rôles, responsabilités, validations

Analyse comparative et budgétisation argumentée de 4 outils de gouvernance projet

Élaboration d’un reporting exécutif automatisé (simulation)

Élaboration d’une matrice de risques stratégiques (y compris dépendances SI)

Guide utilisateur et documentation PMO

Vidéo finale au format Comité de Pilotage Exécutif (20–30 min)

Optionnel (bonus valorisé) :

Simulation de connexion à l’ERP ou CRM via export/import

Recommandations sur la conduite du changement (plan d’accompagnement)

Élaboration d’un KPI dashboard exécutif (mockup ou prototype)

# 3. Portefeuille de projets stratégiques à gérer

## Projet 1 – Mise en conformité RGPD sur l’ensemble des SI

Acteurs : Juridique + IT Sécurité + Data

Contraintes : échéance réglementaire dans 9 mois

Outils actuels : Excel (registre), SharePoint (documentation), Trello (actions correctives)

Enjeux : pénalités légales et réputationnelles en cas de retard

## Projet 2 – Déploiement d’un nouvel ERP Finance & Supply Chain

Acteurs : Finance + Achats + IT ERP

Contraintes : budget 350 k€, mise en service en deux phases (T2 et T4)

Outils actuels : Excel (budget), Notion (organisation projet), Trello (tâches IT)

Enjeux : visibilité financière consolidée, réduction des délais de facturation

## Projet 3 – Plateforme Data Lake et BI Groupe

Acteurs : Data Engineering + BI + DSI

Contraintes : intégrer CRM, ERP, outils RH → gouvernance de la donnée

Outils actuels : Jira (sprints Data), Excel (exports), Power BI (rapports ponctuels)

Enjeux : alignement stratégique, meilleure exploitation des données pour le comité exécutif

## Projet 4 – Programme Green IT – Cloud durable

Acteurs : Infrastructure + RSE + Sécurité

Contraintes : objectifs RSE inscrits dans le plan stratégique groupe

Outils actuels : Excel (mesures), Trello (tâches), Notion (documentation technique)

Enjeux : indicateurs ESG à fournir aux actionnaires

## Projet 5 – Portail RH unifié (carrière, formations, notes de frais)

Acteurs : RH + IT + Communication interne

Contraintes : migration depuis outils hétérogènes (Excel, SIRH partiel, SharePoint)

Outils actuels : Excel (suivi carrières), Trello (tâches), Notion (projets RH)

Enjeux : engagement des collaborateurs, conformité légale (formation, sécurité)

# 4. Contraintes spécifiques

Ressources partagées : certaines équipes (IT, Sécurité, Data) sont sollicitées sur plusieurs projets

Délais critiques : RGPD (projet 1) et ERP (projet 2) prioritaires

Budget global annuel : 1,2 M€ pour la transformation digitale

La Direction exige un reporting exécutif incluant % avancement, statut risques stratégiques, alignement stratégique (RSE, conformité, finance)

# 5. Contraintes techniques

Projet simulé (pas de déploiement réel)

Outils : gratuits ou version d’essai

Intégration des projets simulée via maquettes ou exports/imports

Livrables exploitables par le PMO

# 6. Contraintes organisationnelles

Travail en binôme ou trinôme

Présentation finale : vidéo professionnelle format Comité de Pilotage Exécutif (20–30 minutes)

Livrables attendus au niveau stratégique et exécutif, pas uniquement opérationnel

# 7. Livrables attendus

Cartographie des projets stratégiques

Analyse des interdépendances SI

Backlog priorisé multi-projets

Planning directeur multi-projets avec jalons critiques

Matrice de gouvernance

Analyse comparative et budgétisation de 4 outils de gouvernance

Matrice des risques stratégiques

Guide utilisateur + documentation PMO

MVP de pilotage au niveau stratégique (maquette, outil configuré, démonstrateur)

Plan de conduite du changement (matrice d’impacts, plan de com, livrables)

Note stratégique à destination de la Direction Générale (2 pages max)

Vidéo finale complète à destination du Comité de Pilotage Exécutif (20–30 min)